コストエンジニアリング調査研究論文集

（２００９年度版）

２０１０年５月発行

化学工学会

システム・情報・シミュレーション部会

コストエンジニアリング分科会

【以下の項目は資料とリンクさせておりますので、Ctrlキーを押しながら項目をクリックしていただくと資料が表示されます】

- コストエンジニアリング分科会　名簿

- はじめに

- 論文

- TCM：トータルコストマネジメント
				             ㈱コスト工学研究所　齋藤 義己

  - 第１章序論

  - 第２章トータルコストマネジメントのプロセスマップ

  - 新しいコスト積算システムと予算化

  - リスクマネジメントについて

  - プロジェクトの業績評価について

  - プロジェクトスコープと実行戦略の開発

  - バリュー分析とバリューエンジニアリングについて

  - スケジュール計画と開発について

- 日本型コストマネージメントシステムの新展開
				             大石コンサルタント　大石 哲夫

- プロジェクトスケジュールのリスク管理
		           ㈲シー・アンド・シーエンジニアーズ　福井 勉

  - 論文要旨

  - 発表資料

- プロジェクトのリスク分析手法について
							日立造船㈱　清水 正次郎

  - 論文要旨

  - 発表資料

- コントラクター、ベンダーの評価・選定法
							　㈱カネカ　鹿子島 達志

  - コントラクター、ベンダーの評価・選定法

  - 除法式の例

- 企業価値向上のための投資の計画と評価
						大石コンサルタント　大石 哲夫

- 化学プラント建設コスト基準作成への一考察
					　クボタ環境サービス㈱　奈良橋 辰郎

- タンク浮屋根構造強化工事積算ツールの構築
							元出光興産㈱　白石 文夫

  - 論文要旨

  - 発表資料

□付録

コストエンジニアリング分科会の概要

沿革

活動実績

調査研究成果リスト（年月順）

調査研究成果リスト（カテゴリ別）

□巻末